2023年第26周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作；
2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
3. 办理长春市运维和巡检合同签订事项，同时跟进工作及督办研发部署跟进；
4. 辽宁省厅非现场监管及运维项目的跟进工作；
5. 黑龙江项目研发收尾工作；
6. 赤峰数据接口业务重新谈判；
7. 营口市电子督办功能研发定制项目跟进工作。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； | 已完成25周需续签365值守企业，同时推广360产品 |  |
| 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； | 25周内区域内级单位所涉及4.2问题已全部解决 |  |
| 黑龙江项目验收前跟进工作 | 定于9月份终验 | 项目功能调整及客户需求已安新计划进行研发 |
| 办理长春市运维和巡检合同签订事项，同时跟进工作及督办研发部署跟进 | 合同已签，已付款 | 电子督办7月1日上线，后续功能持续研发中。 |
| 辽宁省厅非现场监管及运维项目的跟进工作； | 资金已落实，待招投标。本周无新进展。 |  |
| 赤峰数据接口业务重新谈判 | 已重新编写方案及报价 | 更换操作主体，需重新做商务。 |
| 营口市电子督办功能研发定制项目跟进工作 | 已提交初步简易方案 |  |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作；
2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
3. 吉林省内各市升级4.2协调工作及升级后的问题处置工作；
4. 持续跟进区域有希望落地的合作项目。
5. 长春督办项目进入试运行阶段。
 |

 编制人：高磊 2023年06月30日