2023年第25周工作周报

|  |  |
| --- | --- |
| **一、本周大区推广工作** | |
| **大区** | **推广工作** |
| 京津冀鲁 | 1. 天津北辰光大网上采购3家报价资料准备。（李红燕） 2. 北发合力电力、东平光大、东营三峰365服务。（王志文） 3. 上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司。（秦喜红） |
| 辽吉黑蒙 | 1. 长春市运维和巡检合同的跟进工作及督办研发部署跟进，合同待上局务会，督办程序已完成平台端相关功能； 2. 辽宁省厅非现场监管及运维项目，资金已落实，待招投标（本周无新进展）。 3. 赤峰数据接口业务重新谈判，更换操作主体，需重新做商务； 4. 营口市电子督办功能研发定制项目跟进工作，已提交初步简易方案。 |
| 晋豫陕 | 1. 山西省市场推广。 2. 河南省市场推广。 3. 河南省项目回款。 4. 太原市运维合同开票及合同盖章沟通。 |
| 苏皖沪 | 1、南京市运维合同内容确定及签订沟通；  2、光大南京区域风控方案、报价等沟通；  3、无锡市365服务代理商签订等有关问题沟通；  4、扬州自动监控服务问题、南通市服务问题、安徽宿州服务问题沟通；  5、连云港、南通等人员招聘事项；  6、上海市数据接口共享问题沟通； |
| 浙闽赣 | 1. 福建省4.2部署及辅助执法工作沟通部署。 2. 厦门在线平台升级投标工作。 3. 厦钨企业平台沟通推进。 4. 涉税服务投标工作。 |
| 粤桂湘琼鄂 | 1. 光大数据分析项目沟通 2. 广州运维巡检项目合同修改。 3. 广西在线监控国产化项目方案修改。 4. 广州白云区在线监控国产化项目方案修改。 |
| 云贵川渝 | 1. 宜宾运维投标（已中标）。 2. 甘孜州智慧执法项目方案及招标文件修改。 3. 乐山的续签合同预计6月底前过会完成。 |
| 宁青甘新藏 | 1. 新疆垃圾焚烧企业365服务推广。 2. 白银三峰360风控推方。 |
| **二、公共管理** | | |
| 1. 人员动态：  * **面试：**   1. 连云港1人，6月25日本地入职。   2. 淮安1人，已拒绝； * **入职：**  1. 广州巡检胡益健，连云港巡检李凌古6月25号入职。  * **转正：**   无。   * **离职：**   离职：无。   1. 环保部服务： 2. 本周共48项工作，未完成8项：  * 河北A级绩效企业复核实地检查 王帅、张敏、张伟亮 * 1-5月设备标记情况分析报告 强浩东 * 《排污单位自动监测数据工况标记规则-总则》 王欣欣 * 《污染物及温室气体自动监测数据质量评价及共享技术规范》 丁松 * 准备重点流域入河排污口、污染源等整合分析投标 茹彬 * 执法局气办202308轮次大气监督帮扶复核工作 王帅、张敏 * 用电、工况监控指南及编制说明再完善 王帅 * 《污染源自动监控现场端比对核查技术规范》 王帅 * 《污染源自动监控现场端监督管理技术指南》初稿及编制说明的编写 张敏  1. 合同评审：   第25周（6.19-6.25）评审27份，其中服务运营部销售合同2B合同26份；2G合同1份，服务运营部新增合同额213.15W,截止本周服务运营共签订4423.06w。   1. 售前支持： 2. 中节能（临沂）环保能源有限公司兰山分公司重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业端)值守服务项目标书审核 3. 厦门市涉税信息数据共享平台运维服务 4. 培训组工作 5. 培训管理：  * 新人培训：安排张超2、党泽阳跟着赵航飞学习（孟唐凯教授的步骤）；   江西上饶:徐溢潘学习部署+通讯、交换；  安徽驻地：魏家乐学习完成回驻地；   * 6月3场培训结果的统计与平台人员名单的更新、维护； * 企划活动创新大赛，各方面的鼓动； * 录制创新大赛的过程激励视频并发布； * 录制创新大赛的案例视频并发布； * 认知觉醒脚本的完善与资料的收集（下周制作视频）。  1. 产品：  * 整理梳理文件里的内容； * 风控会议安排； * 苏州方案梳理； * 燕山石化项目推进； * 燕山石化项目报告审核；  1. 其他： 2. 内蒙、鄂州、淮安、南通招聘沟通； 3. 月度检查事宜推进； 4. 关于安徽省厅、六安、宿州人员不对应合同问题事宜跟进； 5. 人员与合同对应情况梳理（100%）； 6. 运维合同续签情况跟进； 7. 部门预算及人员情况讨论，服务区域人员情况讨论； 8. 6月部门绩效考核； 9. 部门应收款催款； 10. 新疆省厅合同续签问题沟通； | | |
| **三、企业服务** | | |
| **(一)值守服务：**  1、截止6月21日企业云服务累计关注人数117141，6月17日至6月21日关注用户减少526人。（企业端扫码迁移至污染源监控公众号造成一定用户流失）  2、本周处理环保云服务咨询200人次,回复消息总数1057次。  3、共值守858企业（包含合同已签，还未正式开通企业22家）,共值守1928个监控点  4、企业续签情况：共值守企业858家   * 企业已续签或未到期共：828家 * 到期正在续签中的企业：27家   5、本周问题汇总：  遗留类：6.17日前遗留问题有1条，目前还在排查处理中。  需求类：需求类问题共18个，12个值守工具新版中上新，6个正在按优先级开发中。  6.17日-6.21日无程序或报警配置产生的报警问题。  **（二）质量检查：**  1、本周日检查微信群约180个，录音抽查共94个；  2、本周质量问题：无；  3、本周程序问题：无。。  **（三）企业培训情况：**  1、出差宝鸡完成对市环保局及各区县环保部门客户的现场培训工作。  2、开始准备培训产品二季度总结汇报材料。  3、培训产品市场推广相关协助工作。 | | |
| **四、下周计划工作** | | |
| 1. 已到期及近三月即将到期合同同步； 2. 厦门市污染源自动监控平台运维服务； 3. 生态环境部重点流域入河排污口、污染源等整合分析； 4. 天津市西青区生态环境监测中心污染源在线监测平台运维服务项目； | | |

王 芳

2023年6月25日