|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《云贵川渝大区6月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 6月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 郑靖凡：省长参观总队监控体系，提前做好系统演示准备。  孟丹：成都大运会数据保障，省总队数据支持-分钟数据。  谈文康：日常维护、补丁升级，排查工作，培训整理，验收资料。  张春梅：日常维护；各地市补丁；去铜仁现场解决网络；解决六盘水通讯问题。  李世豪：设备验收统计，排查统计，合同付款申请。  廖俊有：国产化迁移，中间库迁移，打补丁，自贡数据库损坏省级迁移数据至地市。  段德康：有效传输率保障，大运会数据筛查，与大数据局做数据对接。  丁新海：升级系统bug处理，合同招投标事宜，攀枝花市攻防演练。  王蔚瑞：日常工作，线索筛查，电子督办。  梁佳妮：排查系统筛查，数据目录一体化。  张世名：排查工作，企业线索排查，砖厂弄虚作假。  候自富：云南数据迁移，验收资料，补丁升级。  王剑：准备验收资料，排查系统排查，企业基本信息摸底排查。  李智：日常报表整理 |
| 遗留问题 | 郑靖凡：sql迁移pg，系统数据库迁移-省上  孟丹：数据自定义报备bug修改，动管、超标留样等问题调整。  谈文康：数据对接。  李世豪：补丁升级。  候自富：补丁升级导致出现bug，系统安全补丁  张春梅：系统整合，服务器问题处理  廖俊有：国产化迁移后遗留问题。验收、回款。  段德康：配合支队做数据筛查。  丁新海：软件bug处理，app-bug处理。  候自富：基本信息本地与部里对不上。  王剑：贵阳市4.2云上升级。  王蔚瑞：数据标记代码显示数字  梁佳妮：数据目录一体化  李智：排放量对比功能 |
| 改进措施 | 针对系统bug，及时联系对接人进行沟通处理，补丁安排尽快升级。大运会数据支持找市场组尽快对接 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 攀钢集团信息化平台尾款沟通，已经提交到财务 2. 贵阳市和贵州省运维尾款沟通，贵阳市反馈催财务尽快支付第一笔款，贵州省运维尾款相关资料已经提交 3. 遂宁市运维项目验收和合同续签事宜沟通，目前合同中培训部门没有执行，需要尽快执行 4. 黔西南远程运维合同回款沟通，已经完成数据迁移。 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 成都大运会保障工作 2. 项目工作验收资料整理 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 | 1、完成宜宾运维合同签订，跟进德阳合作事宜，广元运维项目遗留付款问题，乐山合同付款，企业数采仪和值守服务项目   1. 贵州省运维续签沟通 2. 三峰集团项目公司风控事宜沟通 3. 甘孜州智慧执法项目的推进 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |