2023年第27周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作；
2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
3. 办理长春市运维和巡检合同签订事项，同时跟进工作及督办研发部署跟进；
4. 辽宁省厅非现场监管及运维项目的跟进工作；
5. 黑龙江项目研发收尾工作；
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； | 已完成26周需续签365值守企业，同时推广360产品 | 无 |
| 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； | 26周内区域内级单位所涉及4.2问题已全部解决 | 无 |
| 黑龙江项目验收前跟进工作 | 已部署项目研发最终版本 | 待客户意见反馈 |
| 长春市督办使用和研发部署跟进 | 26周督办平台有小幅度调整和BUG修正 | 无 |
| 辽宁省厅非现场监管及运维项目的跟进工作； | 资金已落实，待招投标。准备22年项目验收资料。 | 已与客户沟通验收相关问题。已按排华裕赟整理验收资料。 |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作；
2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
3. 吉林省内各市升级4.2协调工作及升级后的问题处置工作；
4. 持续跟进区域有希望落地的合作项目；
5. 长春督办项目进入试运行阶段；
6. 出差赤峰进行项目谈判。
 |

 编制人：高磊 2023年07月07日