|  |
| --- |
| **《云贵川渝大区10月工作总结及下月工作计划》** |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 10月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 丁新海（四川攀枝花站）：1. 日常运维工作，
2. 排查暂缓企业整理材料，
3. APP视频接入。

段德康（遂宁站）：1、日常运维工作1. 准备验收资料
2. 排查系统暂缓联网排查、资料认证审核。

侯自富（云南站）：1、日常维护工作1. 排查系统暂缓资料认证汇总上报。
2. 故障处理：10月4日凌晨4点代理服务重启于5日9时恢复。

贾丽霞（德阳站）：1、日常运维：督办平台，排查系统，日常数据超标督办，协助客户收发文件等2、长期暂缓企业名单上报以及排查系统名单反馈3、迎接部里到地市稽查准备工作：支队所有工作材料收集，汇总成目录，核查2021年以来工作台账等迎检准备。梁佳妮（凉山州）：1、整理验收资料（10月20已验收）1. 协助支队对接暂缓联网企业。

廖俊有（四川站）：1. 配合系统安全等级测评公司，完成服务器及应用系统相关测评工作；2.省执法总队智慧执法项目需要系统督办相关的数据，配合进行沟通；3.部里有效传输率考核规则变更，学习新的考核规则，给客户写了一个关于近期有效传输率降低的报告李世豪（乐山）：

1、日常运维工作2、暂缓企业排查材料认证，汇总上报。孟丹（四川站）：1、排查系统长期暂缓材料审核。2、开展协助重点超标企业核查工作。谈文康（重庆)：1、日常运维工作2、长期暂缓材料认证，汇总上报。王剑（贵阳）；1. 日常运维工作
2. 排查系统暂缓材料收集认证。

王敏（四川宜宾）：1、排查系统长期暂缓材料认证，审核，上报。2、协助专家对接报警的小程序（异常、超标）。3、重污染超标数据统计（每天）张春梅（贵州）：1. 日常运维工作
2. 处理毕业网络问题（出差）。
3. 升级毕节4.2系统、补丁。
4. 暂缓联网排查

张世名（四川邛崃）：1、暂缓企业排查材料认证、审核、上报。2、准备验收资料。郑靖凡（四川站）：1. 长期暂缓联网的企业清单审核汇总
2. 系统升级检查
3. 日常工作
 |
| 遗留问题 | 贾丽霞（德阳站）：1、长期暂缓的企业名单还有不符合要求的，11月继续收集上报段德康（遂宁站）：1、补全传输有效率排查。李世豪（乐山）：1. 有一家标记与部里标记状态不一致（已找研发待处理）。
 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 贵阳市运维项目续签沟通和尾款催收
2. 贵州省2023年运维项目续签沟通和合同款沟通
3. 攀枝花运维合同续签跟进
 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 贾丽霞（德阳站）：1、日常运维（含：督办平台，排查系统，日常数据超标督办，协助客户收发文件等）1. 暂缓企业督办

3、4.2平台综合业务学习4、了解政策：212文件和484文件的学习，以及报文结构--关于通讯传输；2023年有效传输率算法孟丹（四川站）：1、协助大气处上报数据，2、排查系统材料审核。谈文康（重庆)：1、10家长期暂缓企业（8家还需反馈）梁佳妮（凉山州）：1、协助等保公司优化系统、2、补全传输有效率的排查。廖俊有（四川站）：1. 跟进系统安全等级测评情况，及时修改系统风险项；2.跟进有效传输率整改工作，配合总队做好系统支撑工作；3.和总队沟通业务数据使用情况，制定系统数据归档方案；4.德阳4A对接工作；

丁新海（四川攀枝花站）：1、日常运维工作，2、排查暂缓企业整理材料。张春梅（贵州）：1、重点暂缓联网进度跟进2、打补丁3、协助各州市升级4.2系统王剑（贵阳）；1、4.2上云已上会、准备升级4.2系统郑靖凡（四川站）：1、完成长期暂缓联网的企业清单审核汇总2、日常工作，客户安排的一些工作 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 | 1、 2023年贵阳市运维项目投标2、 贵州省2023年运维项目合同签订3、甘孜州智慧执法项目投标4、广元去年合同的补偿 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 贾丽霞、王敏 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） | 主管制定学习计划讲课考核 |