2023年第47周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 赤峰市数据接口合同签订； 4. 黑龙江项目终验； 5. 辽源4.2软件部署工作。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作 | 与区域人员单独沟通完成 |  |
| 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询 | 46周内区域内级单位所涉及4.2问题已全部解决 |  |
| 赤峰市数据接口合同磋商 | 待签订合同 |  |
| 黑龙江项目终验 | 已完成 | 正在催尾款 |
| 辽源4.2软件部署工作 | 正在部署 |  |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 持续跟进区域有希望落地的合作项目； 4. 营口项目跟进工作； 5. 赤峰市项目落地； 6. 黑龙江项目尾款回收； 7. 辽源4.2部署工作按排。 | | |

编制人：高磊 2023年11月17日