|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《云贵川渝大区11月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 11月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 孟丹（四川站）：  1、部里下发的交办函：内江、南充严重超标，与市州对接，收集材料，报告走流程；  2、长期暂缓清单的梳理；  3、给大气处导数据；  4、服务器申请走流程；  5、日常工作  郑靖凡（四川站）：  1、日常工作，补丁升级  2、和思路进行数据接口需求对接，上线省上线索、严重超标预警接口;  3、给大气处导数据;  廖俊有（四川站）：  1.跟进系统安全等级测评，目前等待出报告  2.有效传输率整改，回复市州相关疑问，跟进处理结果，主要针对及时和补全率低于95%得市州  3.制定系统数据归档方案,目前方案已给客户走流程给领导看，同步申请归档服务器  4.德阳接口部署完毕，测试同步用户报错，存在问题：德阳忙，配合测试慢  5.收集整理资料，完成重点污染源自动监控系统运行维护费转移资金使用情况报告  丁新海（四川攀枝花站）：  1、日常工作  2、APP功能修改已经报送至张旭（新需求）  3、补丁升级出现故障，已由开发处理完成--省级补丁影响  4、传输率督促企业标记处理  5、长期暂缓材料收集上报申请删除  段德康（遂宁站）：  1.协助执法支队，修改企业联网排口信息，督促企业修改排污许可证、安装自动在线监测设备  2.对遂宁、达州、资阳三个地市国控系统进行升级。  3.保障会议设备调试和会议当日的正常运行，及各种突发事件。  4.处理企业问题46件，向支队推送相关线索22条，向支队提供排查企业数6个。  5.每日巡检记录处理四川省固定污染源视频监控系统、开普云数智安全平台信息。  6.协助各科室、企业数据导出、做数据报表。  侯自富（云南站）：  1、排查系统 排污许可变更、长期暂缓  2、10月严重超标上榜企业未处理被部里通报的后续问题  贾丽霞（德阳站）：  1、日常运维（含：督办平台，排查系统，日常数据超标督办，协助客户收发文件等）  2、暂缓企业督办  3、4.2平台综合业务学习  4、大气预警数据分析及支队每日工作汇总报告  5、大气预警企业落实情况，现场核实。  梁佳妮（凉山州）：  1：配合等保测评完成系统漏洞修复  2：配合监察大队完成长期暂缓企业的核实和剔除，相关企业的排查工作  3：和科室对接完成数据目录一体化目录的认领和填报  4：凉山州系统问题处理  5：补丁升级，日常工作  李世豪（乐山站）：  1.长期暂缓企业的申诉处理;  2.数据分析处理，基础信息的同步录入等日常运维工作;  3.系统补丁升级;  4.月严重超标企业反馈  谈文康（重庆)：  1.长期暂缓企业的申诉处理；  2.处理基础信息的事，涉及与市平台的对接、以及基础信息的同步录入；  3.异常线索的核对、反馈（算日常工作）；  4.补丁升级；  王剑（贵阳）；  1.验收资料，两次验收  2.日常维护  3.传输有效率提升  王敏（四川宜宾）：  1、补丁，系统的维护升级。  2、有效传输率的问题。  4、统计重点废气企业排放量不降返升的原因。  3、分析全市大气重点企业污染物排放量的情况，统计生成重污染天气前后大气重点污染因子排放数据对比分析表。  4、日常的报表、企业联网申请、配发MN号。查看企业的超标、异常、掉线、恒值情况，周报的制作。  张春梅（贵州）：  1.日常工作  2.出差去黔东南3.2升级到4.2，数据迁移，目前无问题。 |
| 遗留问题 | 孟丹（四川站）：重点污染源月报  郑靖凡（四川站）：接口对接，目前数据对不上，线索量太大还需要跟进。 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 12月份到期的值守企业续签沟通 2. 贵州省贵阳市运维续签跟进 3. 甘孜项目招投标事宜 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 廖俊有（四川站）：  2024年省级生态环境保护专项资金材料整理  丁新海（四川攀枝花站）：  1、传输率处理  2、APP功能修改  张春梅（贵州）：  安顺的4.2部署和升级  郑靖凡（四川站）：  三个接口的对接（省级异常线索改进、部级异常线索的开发、部级严重超标预警）  梁佳妮（凉山州）：  1:本月预计开展数据一体化已认领目录的编目工作  2：配合完成凉山州信息中心培训工作  3：对于补全有效传输率低于95%的企业进行问题核实处理  孟丹（四川站）  1、重污染天气预警期间数据分析  2、有效传输率的处理；  3、重点污染源监控月报；  贾丽霞（德阳站）：重污染天气预警期间数据分析  王敏（宜宾州）：重污染天气预警期间数据分析 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1. 甘孜项目合同签订 2. 贵州省运维项目合同跟进 3. 12月份值守到期企业续签沟通 |
| 月度目标跟进计划 | 甘孜州智慧执法设备采购项目投标 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |