|  |
| --- |
| **《川云贵渝大区12月工作总结及下月工作计划》** |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 11月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 孟丹（四川站）：1：给大气处导数据，分析异常数据2：各地市异常标准清单及下发3：分析异常部分企业数据不降反升的原因4：攀枝花异常数据分析5：对接泸州市部分超标企业郑靖凡（四川站）：1：日常工作，补丁升级2：和思路进行数据接口需求对接，接口落地工作已完成3：提供异常数据廖俊有（四川站）：1：处理12月份的服务器漏洞2：项目文件汇总3：督办系统升级4：Mongodb数据库归档及数据库问题处理5：德阳4A对接，推送用户，周期久，已对接研发，研发现已处理6：升级补丁，处理问题地市管理端问题，丁新海（四川攀枝花站）：1、APP推送超标 2、APP执法人员信息更新3、数据接口涉税处理  4、每日超标报表、超标线索提供、杀毒漏扫5、数据库日常备份、日常工作、视频接入中心录入点位侯自富（云南站）：1：日常工作（系统升级、数据处理、漏洞处理）2：排查系统排查处理（排口、监测项目无自动监测的核实反馈登记；排污单位关联变更联网考核时间等处理）3：长期暂缓材料对接剔除、异常线索的统计及反馈情况通知、严重超标调度平台处理情况的统计通知4：完成历史数据迁移、交换任务处理、完成共享箱服务器端口开通调试 贾丽霞（德阳站）：1、升级补丁2、提供新联网企业名单3、4.2平台综合业务学习4、大气预警数据分析及支队每日工作汇总报告5、气预警数据比对和监控数据梁佳妮（凉山州）：1：配合等保测评完成系统漏洞修复 2：配合监察大队完成长期暂缓企业的核实和剔除，相关企业的排查工作3：数据目录一体化工作已认领名单现已全部编目完成4：凉山州网络和信息化培训5：补丁升级，日常工作段德康（遂宁站）：1：12月15日前把有效传输率影响较大的30余家企业数据排查2：地市升级3：做新的联网登记表格(老的表格是2022年的，已没法用)4：对比企业基本信息（已遇见多家企业，排污许可证修改后，企业基本信息未同步，区县录错或者未录全信息）5：10月-12月的工作记录、资料整理6：新企业设备安装和联网（资料未补交）7：日常工作8：催促暂缓企业、未联网企业，自动监测设备得安装、调试李世豪（乐山站）：1：协助其他科室打表2：参加调度会议3：日常工作（补丁升级等等）4：广元相关问题处理谈文康（重庆)：1：日常工作升级，后期基数列表统计2：统计传输率王剑（贵阳）；1：排查系统排查企业，保障传输率2：日常运维，到数据 巡检3：系统企业400多家信息更新4：上云会议培训王敏（四川宜宾）：1：数据库备份，联网企业上传，保障联网率2：企业排放量不降反升原因对比3：日常工作 4：客户安排的其他工作张春梅（贵州）：1：日常工作2：上报第三批暂缓名录核实上报 ，一二批回退企业重新上报核实3：安顺4.2服务器网络测试4：统计已经剔除企业排口和排查系统中自动监控变成否的企业信息和MN号 |
| 遗留问题 | 郑靖凡（四川站）：接口信息尚未完善廖俊友（四川站）：德阳4A接口对接段德康（遂宁站）：1：未联网企业原因名单已递交，但还未剔除 2：有一家企业设备还在安装调试3：地市待升级李世豪（四川乐山站）：广元系统存在BUG，尚未处理张春梅（贵州站）：服务器相关问题尚未处理王剑（贵阳站）：查看企业基本信息核实，基本信息摸底排查侯自富（云南站）：注销3.2两台服务器、单一材料准备 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 1月份到期的值守企业续签沟通
2. 贵州省、贵阳市运维续签跟进，贵州省运维合同已经启动，无空档期。
3. 甘孜项目招投标事宜
 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 廖俊有（四川站）：1：处理1月服务器漏洞，更换新系统漏洞2：升级系统，处理漏洞3：德阳4A对接4：：数据库归档丁新海（四川攀枝花站）：1：日常工作、接口对接、视频接入中心对接2：APP报警信息调整、打补丁、超标异常消息推送3：补丁升级张春梅（贵州）：1：超期未联网交换企业的核实上报2：补丁升级3：考核企业信息核实，排查系统关联信息有误郑靖凡（四川站）：1：甘孜州项目，本月出差对接梁佳妮（凉山州）：1：日常工作、补丁升级2：长期未联网企业名单的导出和后续剔除工作的对接 段德康（遂宁站）：1月待做遗留问题，补全资料，迎接省信息中心考核。（12月事太多，很多资料还没记录）孟丹（四川站）1：有效传输率、超期未联网情况整理2：大气处预警数据提供与异常线索分析贾丽霞（德阳站）：1：超期未联网企业申报2：视频和用电平台，之前没用，本月对这两个平台学习3：传输率保障4：最新补丁升级王敏（宜宾州）：1：升级最新补丁2：数据库备份3：完善管理端信息4：核实并整理超期未联网企业信息5：数据对比分析李世豪（四川乐山站）：1：升级新补丁2：处理广元遗留BUG3：思路相关工作的对接（尚不明确）4：：异常排放标准的处理王剑（贵阳站）：1：23年12月31日暂缓联网到期企业，上报剔除传输率2：核实相关企业基本情况,指导录入停排侯自富（云南站）：1：系统补丁升级、日常工作2：视频监控相关材料整理、更进传输有效率情况、超期未联网企业较多3：梳理1月上报云南省2024年第一批不纳入材料（140家）谈文康（重庆站）：1：超期未联网企业名单2：日常工作，上云问题，数据对接3：补丁升级4：排查系统相关工作 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1. 甘孜设备项目合同签订
2. 贵州省运维项目合同签订，合同签订流程已经启动，预计1月底前可以签订
3. 1月份值守到期企业续签沟通
4. 贵阳市国控重点污染源自动监控系统运维合同跟进。2022年尾款沟通
5. 攀钢集团质保金回退事宜沟通，运维合同事宜沟通
6. 邛崃运维合同推进，预计年前招标
 |
| 月度目标跟进计划 |  |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 芦瑞 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |