|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区12月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 11月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 孟丹（四川站）：  1：给大气处导数据，分析异常数据  2：各地市异常标准清单及下发  3：分析异常部分企业数据不降反升的原因  4：攀枝花异常数据分析  5：对接泸州市部分超标企业  郑靖凡（四川站）：  1：日常工作，补丁升级  2：和思路进行数据接口需求对接，接口落地工作已完成  3：提供异常数据  廖俊有（四川站）：  1：处理12月份的服务器漏洞  2：项目文件汇总  3：督办系统升级  4：Mongodb数据库归档及数据库问题处理  5：德阳4A对接，推送用户，周期久，已对接研发，研发现已处理  6：升级补丁，处理问题地市管理端问题，  丁新海（四川攀枝花站）：  1、APP推送超标  2、APP执法人员信息更新  3、数据接口涉税处理  4、每日超标报表、超标线索提供、杀毒漏扫  5、数据库日常备份、日常工作、视频接入中心录入点位  侯自富（云南站）：  1：日常工作（系统升级、数据处理、漏洞处理）  2：排查系统排查处理（排口、监测项目无自动监测的核实反馈登记；排污单位关联变更联网考核时间等处理）  3：长期暂缓材料对接剔除、异常线索的统计及反馈情况通知、严重超标调度平台处理情况的统计通知  4：完成历史数据迁移、交换任务处理、完成共享箱服务器端口开通调试  贾丽霞（德阳站）：  1、升级补丁  2、提供新联网企业名单  3、4.2平台综合业务学习  4、大气预警数据分析及支队每日工作汇总报告  5、气预警数据比对和监控数据  梁佳妮（凉山州）：  1：配合等保测评完成系统漏洞修复  2：配合监察大队完成长期暂缓企业的核实和剔除，相关企业的排查工作  3：数据目录一体化工作已认领名单现已全部编目完成  4：凉山州网络和信息化培训  5：补丁升级，日常工作  段德康（遂宁站）：  1：12月15日前把有效传输率影响较大的30余家企业数据排查  2：地市升级  3：做新的联网登记表格(老的表格是2022年的，已没法用)  4：对比企业基本信息（已遇见多家企业，排污许可证修改后，企业基本信息未同步，区县录错或者未录全信息）  5：10月-12月的工作记录、资料整理  6：新企业设备安装和联网（资料未补交）  7：日常工作  8：催促暂缓企业、未联网企业，自动监测设备得安装、调试  李世豪（乐山站）：  1：协助其他科室打表  2：参加调度会议  3：日常工作（补丁升级等等）  4：广元相关问题处理  谈文康（重庆)：  1：日常工作升级，后期基数列表统计  2：统计传输率  王剑（贵阳）；  1：排查系统排查企业，保障传输率  2：日常运维，到数据 巡检  3：系统企业400多家信息更新  4：上云会议培训  王敏（四川宜宾）：  1：数据库备份，联网企业上传，保障联网率  2：企业排放量不降反升原因对比  3：日常工作  4：客户安排的其他工作  张春梅（贵州）：  1：日常工作  2：上报第三批暂缓名录核实上报 ，一二批回退企业重新上报核实  3：安顺4.2服务器网络测试  4：统计已经剔除企业排口和排查系统中自动监控变成否的企业信息和MN号 |
| 遗留问题 | 郑靖凡（四川站）：  接口信息尚未完善  廖俊友（四川站）：  德阳4A接口对接  段德康（遂宁站）：  1：未联网企业原因名单已递交，但还未剔除  2：有一家企业设备还在安装调试  3：地市待升级  李世豪（四川乐山站）：  广元系统存在BUG，尚未处理  张春梅（贵州站）：  服务器相关问题尚未处理  王剑（贵阳站）：  查看企业基本信息核实，基本信息摸底排查  侯自富（云南站）：  注销3.2两台服务器、单一材料准备 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 1月份到期的值守企业续签沟通 2. 贵州省、贵阳市运维续签跟进，贵州省运维合同已经启动，无空档期。 3. 甘孜项目招投标事宜 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 廖俊有（四川站）：  1：处理1月服务器漏洞，更换新系统漏洞  2：升级系统，处理漏洞  3：德阳4A对接  4：：数据库归档  丁新海（四川攀枝花站）：  1：日常工作、接口对接、视频接入中心对接  2：APP报警信息调整、打补丁、超标异常消息推送  3：补丁升级  张春梅（贵州）：  1：超期未联网交换企业的核实上报  2：补丁升级  3：考核企业信息核实，排查系统关联信息有误  郑靖凡（四川站）：  1：甘孜州项目，本月出差对接  梁佳妮（凉山州）：  1：日常工作、补丁升级  2：长期未联网企业名单的导出和后续剔除工作的对接  段德康（遂宁站）：  1月待做遗留问题，补全资料，迎接省信息中心考核。（12月事太多，很多资料还没记录）  孟丹（四川站）  1：有效传输率、超期未联网情况整理  2：大气处预警数据提供与异常线索分析  贾丽霞（德阳站）：  1：超期未联网企业申报  2：视频和用电平台，之前没用，本月对这两个平台学习  3：传输率保障  4：最新补丁升级  王敏（宜宾州）：  1：升级最新补丁  2：数据库备份  3：完善管理端信息  4：核实并整理超期未联网企业信息  5：数据对比分析  李世豪（四川乐山站）：  1：升级新补丁  2：处理广元遗留BUG  3：思路相关工作的对接（尚不明确）  4：：异常排放标准的处理  王剑（贵阳站）：  1：23年12月31日暂缓联网到期企业，上报剔除传输率  2：核实相关企业基本情况,指导录入停排  侯自富（云南站）：  1：系统补丁升级、日常工作  2：视频监控相关材料整理、更进传输有效率情况、超期未联网企业较多  3：梳理1月上报云南省2024年第一批不纳入材料（140家）  谈文康（重庆站）：  1：超期未联网企业名单  2：日常工作，上云问题，数据对接  3：补丁升级  4：排查系统相关工作 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1. 甘孜设备项目合同签订 2. 贵州省运维项目合同签订，合同签订流程已经启动，预计1月底前可以签订 3. 1月份值守到期企业续签沟通 4. 贵阳市国控重点污染源自动监控系统运维合同跟进。2022年尾款沟通 5. 攀钢集团质保金回退事宜沟通，运维合同事宜沟通 6. 邛崃运维合同推进，预计年前招标 |
| 月度目标跟进计划 |  |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 芦瑞 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |