|  |
| --- |
| **《云贵川渝大区2月工作总结及下月工作计划》** |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 2月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 四川：1. 按照部里要求进行基础信息核对填报工作，四川省所有地市均按照部里要求进行基础信息核对进展统计工作。
2. 省厅继续进行超期联网上报工作，收集各地市核减材料上报。
3. 四川省省厅数据库中间库问题解决。
4. 省厅按照网信办发送的信息安全相关的文件，解决服务器替换国产化的问题。
5. 数据提供（总队客户、规划院、大气处）。
6. 水泥、焦化行业氨气和Vocs的安装联网；危废、医废炉温上传的调度（均属于长期工作）。
7. 全省总队月报通报材料提供。
8. 全省补丁升级。
9. 省里处理服务器漏洞。
10. 凉山州对传输率低的企业问题进行整改。
11. 遂宁核对排污许可证资料。
12. 遂宁排查系统针对未完成企业开展排查。
13. 乐山部分企业被选中作为省级炉温试点。
14. 乐山排查系统针对未完成企业开展排查。
15. 攀枝花APP功能已经由开发实施，预计本月完成
16. 攀枝花针对所有企业进行传输率及标记培训。
17. 攀枝花支队开会询问传输率低问题，已经把所有企业传输率低下原因分析制作完成，支队安排区县各个大队进行排查。
18. 攀枝花企业培训后，部分企业未上传折算，导致传输率低，开会后指导企业进行传输率的改进。
19. 宜宾环保局制作周边在线监控企业涉气数据对比分析表。
20. 宜宾企业联网申请、设备验收、配发MN号、查看企业的超标、异常、掉线、恒值情况，周报、月报的制作。
21. 德阳协助客户填报重点企业名录。
22. 德阳按照环保局要求写工作开展计划。
23. 德阳学习企业标记PPT材料，指导企业标记准确，处理有效传输率问题。
24. 甘孜提供会议技术支持。
25. 甘孜协助尹支队进行电子案卷整理。
26. 邛崃停运不足三个月未传输企业统计。
27. 邛崃已经标记停运疑似生产企业统计，未标记停运未上传数据企业统计。

云南：1. 日常工作。
2. 云南省补丁省级。
3. 麒麟系统漏洞处理，按照要求写情况说明。
4. 解决云南企业传输率低的问题，进行基础信息核对工作。
5. PG数据库自动备份脚本部署后出现问题，已经联系开发解决。
6. 管理端数据查询缓慢问题，已解决。
7. 排查系统企业未排查问题处理。
8. 督促各地市上报审核材料，核减传输率。
9. 异常线索反馈统计。
10. 严重超标督促地市处理。
11. 2月29日机房存储故障导致服务器掉线，3月 1日处理恢复，掉线期间影响传输率，往部里写材料核减。
12. 指导火电企业标记。
13. 核对重点名录上报情况。

贵州：1. 日常工作，超期未联网，补丁升级，基本信息核对（长期工作）。
2. 处理基础信息的事，涉及与市平台的对接、以及基础信息的同步录入。
3. 安顺服务器故障，排查原因。
4. 贵州验收材料制作。

重庆：1. 长期暂缓企业的申诉处理。
2. 处理基础信息的事，涉及与市平台的对接、以及基础信息的同步录入。
3. 异常线索的核对、反馈（算日常工作）。
4. 日常工作，超期未联网，补丁升级，基本信息核对（长期工作）。
 |
| 遗留问题 | 1. 四川省补丁升级问题。数据库版本与实际升级缺失，但未影响正常功能运行。
2. 国产化服务器替代后存在漏洞问题。已联系厂家，暂无解决方案。
3. 乐山存在历史遗留补丁升级问题。
4. 贵州3.2系统存在氨氮标准没有按时间切换问题。
5. 贵州存在异常线索日均值超标重复推送问题。
 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 巴中市运维和易查查事宜沟通
2. 贵州省运维合同确定，贵阳市运维单一来源开标时间确定。
3. 成都上会资料准备
4. 广元市回款合同拟订
5. 宜宾运维事宜跟进
6. 自贡富顺县项目推进
7. 富顺和眉山客户拜访
 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 四川省：1. 全省联网率、基础信息、排查系统、水泥焦化超低排放清单的持续调度。
2. 有效传输率跟进。
3. 省厅1月培训后医疗联网情况。
4. 视频接入统计的工作。
5. 省厅五月底前需要完成项目采购，需求说明书。
6. 省厅解决国产化服务器替代后的问题。
7. 补丁升级。
8. 甘孜装修会议室。
9. 甘孜新同事在线学习。
10. 重点名录核对。

贵州重庆云南：1. 云南安装联网进度督促。
2. 云南验收材料准备工作。
3. 云南按照执法局要求每月做工作总结会议。
4. 云南进行视频会议培训。
5. 贵州安顺升级完成，所有补丁完成。
6. 贵州验收材料制作完成。
7. 云南、贵州、重庆基础信息核对，传输率问题，联网排查。
 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 | 1. 贵州省和贵阳市的运维签订
2. 四川省第三方运维智数化监管
3. 云南区域海创集团风控推广
4. 云南省厅运维合同续签
 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 贵阳驻地穆挺（指导主管：张春梅） |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |