2024年第17周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作；
2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
3. 营口市非现场监管综合建设项目商讨；
4. 催促赤峰数据接口项目的尾款支付问题；
5. 内蒙古省厅节运维招投标工作；
6. 辽宁省厅4.3软件功能定制商谈；
7. 开拓深能集团没有365值守服务的局面；
8. 跟进长春市运维合同及辅助执法合同。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作 | 与区域人员单独沟通完成 |  |
| 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询 | 16周内区域内级单位所涉及4.2问题已全部解决 |  |
| 营口市非现场监管综合建设项目商讨 | 准备工作已完成 | 建设内容已定，待方案三次修正后，开始组织招投标 |
| 赤峰数据接口项目的尾款问题 | 发票已开 | 与对方法人商定，本月内能支付同，最快本月19日，最尺本月内 |
| 长春市运维和执法辅助合同 | 已完成 | 待审计反馈审核结果 |
| 辽宁省厅4.3软件功能定制商谈 | 初步意向已达成 | 节后面谈 |
| 内蒙古省厅节运维招投标工作 | 已完成 | 正在准备投标工作 |
| 开拓深能集团没有365值守服务的局面 | 深能五常开始365服务采购询价 |  |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作；
2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
3. 跟进长春市合同签订工作；
4. 跟进营口项目工作；
5. 跟进内蒙古省厅非现场监管项目工作及运维招投标工作；
6. 持续跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目及运维项目及4.3软件定制功能事项；
7. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项；
8. 赤峰市数据接口合同回款工作。
 |

 编制人：高磊 2024年04月28日