|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区3月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 3月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 四川：   1. 省厅修改数据提供接口，用作数据提供。 2. 四川省省厅数据库中间库问题解决。 3. 达州机房出现问题，传输有效率受影响，现已处理完成。 4. 省厅按照网信办发送的信息安全相关的文件，解决服务器替换国产化的问题。 5. 数据提供（总队客户、规划院、大气处）。 6. 水泥、焦化行业氨气和Vocs的安装联网；危废、医废炉温上传的调度（均属于长期工作）。 7. 全省总队月报通报材料提供。 8. 严重超标企业处理。 9. 全省补丁升级。 10. 省里处理服务器漏洞。 11. 凉山州对传输率低的企业问题进行整改。 12. 凉山完成企业基本信息登记表。 13. 遂宁会议保障，系统升级，资阳交接。 14. 遂宁处理企业剔除情况，防止影响传输有效率。 15. 乐山协助支队进行企业调查，分析数据，协助进行移动执法任务处理。 16. 乐山汇总2023年部分在线情况。 17. 攀枝花APP功能上线。 18. 攀枝花运维费用的沟通处理。 19. 攀枝花企业培训后，部分企业未上传折算，导致传输率低，再次针对相关内容对企业培训。 20. 宜宾环保局开展对自动监控平台数据的检查分析。 21. 宜宾企业联网申请、设备验收、配发MN号、查看企业的超标、异常、掉线、恒值情况，周报、月报的制作。 22. 德阳协助客户填报重点企业名录。 23. 德阳核对企业基本信息。 24. 甘孜提供会议技术支持。 25. 甘孜协助尹支队进行电子案卷整理。 26. 邛崃参数联网，运维登记，视频监控巡检。 27. 邛崃报警处置单核实处理，异常线索分析，日数据超标企业现场检查。 28. 邛崃月报详细情况分析，处理传输有效率低的问题。   云南：   1. 日常工作，系统升级、数据处理。 2. 配合信息中心及第三方测评单位进行系统等保定级备案材料及测试。 3. 国发平台数据存在的问题及2024年传输有效率解读培训。 4. 和银河麒麟厂家现场沟通信息中心的需求，需要麒麟官方盖章文件说明。 5. 漏洞情况云南省DMZ区两台服务器基线评估风险整改、云南省2023年合同技术审查文件处理数据库安全评估风险存在的漏洞与研发沟通，预计4月底发布处理。 6. 催促云南省第三批超期未来联网材料对接剔除（本周已上报）。 7. 异常线索的统计及反馈情况通知、严重超标调度平台处理情况的统计通知。 8. 完成云南省2024年合同签订。   贵州：   1. 系统更换为统信，重新部署完成。 2. 日常工作，超期未联网，补丁升级，基本信息核对（长期工作）。 3. 补丁更新完成，存在部分bug，延后切换安顺服务器故障，排查原因，延后切换。 4. 贵州验收材料制作完成。   重庆：   1. 基本信息同步：基本过了一遍全市所有的重点企业，但是仍有未完善的企业、以及设备信息未同步，所以后续还有再完善。 2. 日常运维工作：报表、系统维护、日常问题处理等等等。 3. 补丁升级：目前已是最新。 4. 严重超标的跟踪处理。 5. 配合开展服务器、数据库敏感词扫描，涉及一些配置。 6. 配合客户了解在线业务，导出相关数据。 |
| 遗留问题 | 1. 凉山由于攻防演练无法升级补丁。 2. 省厅解决数据接口遗留问题处理。 3. 超期未联网企业处理。 4. 贵州国产系统化存在bug，处理切换问题。 5. 贵州存在异常线索日均值超标重复推送问题。 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 贵州省运维合同签订。 2. 成都市运维项目招投标。 3. 省厅自动监控运维项目招投标。 4. 富顺县巡检项目推广。 5. 云南省运维合同签订 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 四川省：   1. 全省联网率、基础信息、排查系统、水泥焦化超低排放清单的持续调度。 2. 全省有效传输率跟进。 3. 视频接入统计的工作。 4. 沟通严重超标企业规则。 5. 与市州及运维单位对接。 6. 补丁升级。 7. 凉山合同续签，完成验收工作。 8. 宜宾开展帮扶活动。 9. 攀枝花处理企业折算过高问题，外出检查。 10. 邛崃处理运维登记，进行视频监控巡检，完成基本信息核查补全。 11. 德阳汇总2024年工作说明，开展月度简报。 12. 异常线索调查。 13. 重点名录新增企业联网。   贵州重庆云南：   1. 重庆交办单相关事项处理：升级，以及数据对接，包括对接文档的编写；配合发函、交办单进展跟踪、填报 2. 重庆垃圾焚烧相关报表的采集 3. 重庆基础信息同步 4. 云南省23年验收材料整理及完成技术审查系统定级备案。 5. 云南安装联网进度督促，跟进未完成排查情况17家，督促州市尽快安装联网 6. 配合省环科院要求的相关工作 7. 贵州安顺升级完成，所有补丁完成。 8. 云南、贵州、重庆基础信息核对，传输率问题，联网排查。 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1. 贵州省运维合同合同款沟通 2. 贵阳市运维验收、贵阳市运维合同款沟通 3. 海创贵州区域值守沟通 4. 铜仁市4.2升级和驻地运维沟通 5. 富顺县项目推进 6. 四川省执法总队项目招投标 7. 成都市运维项目招投标 8. 乐山、宜宾运维续签沟通 |
| 月度目标跟进计划 |  |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 |  |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |