2024年第28周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 跟进长春市合同签订工作； 4. 跟进营口项目工作； 5. 内蒙古项目的首付款问题； 6. 跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目、运维项目及重污染天气管控平台招投标事项； 7. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项； 8. 持续推广区域2G增值服务推广工作及易无忧销售工作。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作 | 已全部完成 |  |
| 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询 | 27周区域内级单位所涉及4.2问题已全部解决 |  |
| 长春市运维合同及辅助执法合同的签订事项 | 财政重新评审中 | 计划合同签订及付款推迟至7月底之前 |
| 跟进营口项目工作 | 已完成 | 客户正落实资金问题 |
| 内蒙古项目首款问题 | 未完成 | 由张敏催促完成 |
| 持续跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目、运维项目及重污染天气管控平台招投标事项； | 已完成 | 资金已落实，待请批公示后招投标 |
| 重污染天气管控平台初设 | 已完成调度工作 | 计划研发组于7月中下旬前完成。 |
| 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项 | 已完成调度工作 | 计划由7月下旬前完成。 |
| 易无忧推广事项 | 已完成 | 与两家代理商商定代理合同签订工作。 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 跟进长春市合同签订工作； 4. 跟进营口项目工作； 5. 持续跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目、运维项目及重污染天气管控平台招投标事项； 6. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项； 7. 持续进光大集团下属沈阳、辽阳、哈尔滨360风控事项； 8. 持续推广区域2G增值服务推广工作及易无忧销售工作； 9. 跟进吉林省厅电子督办系统调整工作； 10. 出差赤峰市拜访客户，看是否有合作机会。 | | |

编制人：高磊 2024年07月11日