2024年第32周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 跟进长春市合同签订工作，报送财政进行审计； 4. 跟进营口项目重新调整后的后续工作； 5. 跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目、运维项目及重污染天气管控平台招投标事项； 6. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项； | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作 | 点对点督办回款问题 |  |
| 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询 | 31周区域内级单位所涉及4.2问题已全部解决 |  |
| 长春市运维合同及辅助执法合同的签订事项 | 财政重新评审中 | 未评审完成 |
| 营口项目重新调整后的后续工作 | 已完成 | 已与于总沟通 |
| 跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目、运维项目及重污染天气管控平台招投标事项 | 截止32周，辽宁三个项目进度正常 | 非现场数据支撑项目由50万调整为25万。  重污染源天气项目第二版涉及已完成。 |
| 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项 | 已完成调度工作 | 研发前端进度慢 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 跟进长春市合同签订工作； 4. 跟进营口项目工作； 5. 持续跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目、运维项目及重污染天气管控平台招投标事项； 6. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项； 7. 持续进光大集团下属沈阳、辽阳、哈尔滨360风控事项； 8. 持续推广区域2G增值服务推广工作及易无忧销售工作； | | |

编制人：高磊 2024年08月09日