2024年第37周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作； 2. 督促各驻地工作人员软件升级工作； 3. 跟进长春市运维合同及辅助执法合同的评审进度； 4. 跟进营口重新调整后的项目进度； 5. 跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目合同签订事项； 6. 处理重污染天气管控平台财审事项； 7. 跟进辽宁省关于噪声及涉税项目； 8. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项； | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作 | 点对点督办回款问题 |  |
| 督促各驻地工作人员软件升级工作 | 已完成督促工作 |  |
| 跟进长春市运维合同及辅助执法合同的评审进度 | 评审中 | 预计9月底前完成 |
| 跟进营口重新调整后的项目进度 | 已完成 | 客户在稳步推进中 |
| 跟进24年辽宁省非现场数据支撑项目合同签订事项 | 合同二次修订 | 第一版合同规财处打回，重新修改中 |
| 处理重污染天气管控平台财审事项 | 回复财审结果 | 二次申报已提交 |
| 跟进辽宁省关于噪声及涉税项目 | 已完成 | 暂无进展 |
| 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项 | 已完成调度工作 |  |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 跟进长春市合同签订工作； 4. 跟进营口项目工作； 5. 24年辽宁省非现场数据支撑项目合同签订工作； 6. 跟进重污染天气管控平台项目二次财审事项； 7. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项； 8. 持续进光大集团下属沈阳、辽阳、哈尔滨360风控事项； 9. 持续推广区域2G增值服务推广工作及易无忧销售工作； 10. 跟进辽宁关于噪声建设及涉税数据共享方面的建设工作； 11. 重点关注各地区视频监控的相关建设，看是否可以参与。 | | |

编制人：高磊 2024年09月14日