|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区9月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体工作** |
| 9月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 云南-候自富：   1. 超标企业问题处理； 2. 处理地市网络IP封禁问题； 3. 数采仪合同付款跟进； 4. 数据共享频率问题处理完成； 5. 系统排污许可基本信息问题对接处理；   重庆-谈文康：   1. 排查调度、处理（包括不具备安装企业材料的收集、报送）； 2. 严重超标、垃圾焚烧事后相关调度（协调、指导区县开展工作，交办，材料初审） 3. 数据对接事项处理（对接、验证、排查处理）   贵州-张春梅：   1. 处理遵义4.2的通讯接收数据问题； 2. 安顺巡检服务器； 3. 协助贵阳做验收资料；   贵阳-韦光义：   1. 验收资料准备完成； 2. 统计企业联网情况、核实分析；   四川信息中心-廖俊有：   1. 文件服务器部署、上传附件，推进各地市部署； 2. 南充迁云跟进回款，验收资料已盖章邮寄南充环保局； 3. 省级系统测评漏洞处理； 4. 自动升级工具测试   四川总队-郑靖凡孟丹：   1. 郑出差较多，雅安出差培训运维管理系统、资阳考务； 2. 每月导出废水小时、废气实时数据； 3. 给部里报暂缓联网企业清单100多家； 4. 玻璃陶瓷安装联网跟进；   遂宁-段德康：   1. 处理企业问题104件，向执法支队、区县大队推送相关线索19条； 2. 协助大数据局数据统计； 3. 整理合同内容（完成20%）； 4. 完成各类会议调试、保障35场/次； 5. 向客户提供数据分析报表14份 ； 6. 9月市生态环境局重点工作安排及落实情况工作内容整理汇报；   邛崃-董庆鑫：   1. 现场核实企业联网条件、督促企业联网；   德阳-贾丽霞：   1. 月初完成验收党组会； 2. 参加雅安培训； 3. 运维系统学习及推进，督促登记； 4. 安装联网工作推进；   凉山-梁佳妮：   1. 对于凉山州全年补全率不达标企业存在的问题以及整改建议进行了梳理； 2. 写自动监控系统企业简报并和领导对接完成发文； 3. 凉山州一批超期未联网企业 未验收先联网相关问题对接（信息中心、监察大队、分管领导）；   乐山-李世豪：   1. 严重超标的跟踪处理； 2. 基本信息同步问题处理； 3. 关键工况参数联网统计； 4. 跟进督促运维单位进行运维登记；   成都-李旭鹏：   1. 推进未联网企业联网60多家； 2. 线上培训标记、排查系统； 3. 有效传输率出具报表； 4. 数据分析，提供线索企业； 5. 督办核实推进； 6. 玻璃陶瓷推进参数联网；   甘孜-王家俊、卢瑞：   1. 系统升级维护(自贡、广元、甘孜)； 2. 系统终验资料准备； 3. 参加运维管理系统培训； 4. 风险源点位核查； 5. 会议支持；   宜宾-王敏：   1. 重点废气企业6月、7月、8月的排放量汇总表； 2. 整理21年到23年暂缓企业的名单，整理暂缓企业的报告。乡镇污水处理厂的联网问题； 3. 全市重点生态环境问题整改暨打好污染防治攻坚战工作推进会议，准备相关的材料，会议议程； 4. 整理2023年园区污水处理厂运行情况表； 5. 企业联网申请、设备验收、配发MN号、查看企业的超标、异常、掉线、恒值情况，周报、月报的制作； |
| 遗留问题 | 1. 重庆与市控对接未完成； 2. 遂宁合同内容整理、10月新考核的25家企业跟进录入； 3. 四川省级测评漏洞1个待处理； 4. 四川省级常规监测因子导出失败； 5. 各省份安装联网推进； |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 贵阳市运维续签沟通，已经在准备招标流程；贵州省运维合同跟进，预计10月份签订合同。 2. 企业环保365值守续签沟通； 3. 重庆佳兴环保数采仪器代理沟通和现场检查沟通，目前在做技术对接易无忧数据获取问题 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 四川运维管理系统技术支持； 2. 各大区推进安装联网及日常补丁升级工作； 3. 四川省自动升级工具部署使用、文件服务器升级及附件上传； 4. 贵阳验收资料修改、提交，系统迁云等； 5. 甘孜终验资料准备； 6. 德阳加强异常线索分析； |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1. 贵阳市运维跟进，贵州省运维合同签订 2. 重庆佳兴环保数采仪代理和现场检查事宜等事宜跟进 3. 遂宁市续签合同跟进； 4. 德阳市合同付款跟进； 5. 自贡市项目运维跟进 6. 凉山运维项目续签事宜； 7. 甘孜智慧执法二期建设； 8. 攀枝花项目跟踪； |
| 月度目标跟进计划 |  |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 |  |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |