2024年第41周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作；
2. 督促各驻地工作人员软件升级工作；
3. 跟进长春市运维合同及辅助执法合同的评审进度；
4. 跟进营口重新调整后的项目进度；
5. 辽宁重污染天气管控平台项目招投标事项跟进；
6. 辽宁省噪声项目改由赵荣威跟进，涉税项目正在努力争取中；
7. 电子督办升级工作及长春市电子督办功能调整事项；
8. 呼市驻地运维服务项目商谈。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 督促区域工作人员完成365值守续签、回款工作 | 点对点督办回款问题 |  |
| 督促各驻地工作人员软件升级工作 | 已完成督促工作 |  |
| 跟进长春市运维合同及辅助执法合同的评审进度 | 评审中 |  |
| 跟进营口重新调整后的项目进度 | 已完成 | 客户在稳步推进中 |
| 辽宁重污染天气管控平台项目 | 已完成 | 10月份完成招投标 |
| 辽宁省平台运维项目 | 已完成 | 10月份完成招投标 |
| 呼市驻地运维服务项目商谈 | 已完成 | 25年1月份招投，不少于25W，最迟不过3月中旬，商定25.1.1人员到岗 |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作；
2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
3. 跟进长春市合同签订工作；
4. 跟进营口项目工作；
5. 24年辽宁省非现场数据支撑项目合同签订工作；
6. 计划出差辽宁省厅节，商谈两个项目招投标的前期准备工作；
7. 持续进光大集团下属沈阳、辽阳、哈尔滨360风控事项；
8. 持续推广区域2G增值服务推广工作及易无忧销售工作；
9. 跟进辽宁关于噪声建设及涉税数据共享方面的建设工作。
 |

 编制人：高磊 2024年10月12日