|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《云贵川渝大区2024年12月工作总结及2025年1月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体工作** |
| 12月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 四川总队-孟丹郑靖凡   1. 第三方运维系统运维质量评分标准对接； 2. 大气处值班； 3. 年底评分考核； 4. 自动升级推进； 5. 年底调度数据； 6. 全行业电子督办前期准备（其他一般行业盘排查）； 7. 玻璃陶瓷联网较多从12月中旬30多家增长到目前85家； 8. 调度数据不降反升； 9. 智慧执法线索处理； 10. 通报材料准备；   四川信息中心-廖俊有：   1. 整理客户考核资料； 2. 自动升级调试成功，目前剩乐山； 3. 对接大华的视频接入； 4. 写运维总结整理运维资料；   重庆-谈文康：   1. PG数据库日志增长过大，需手动处理； 2. 补丁升级； 3. 验收材料被打回，需调整； 4. 暂缓申请1家企业有问题，需核实。   乐山-李世豪：   1. 雪迪龙数据导出对接完成； 2. 年末考核内容数据整理统计； 3. 不降反升统计； 4. 协助审计提供数据； 5. 玻璃陶瓷工况全部完成联网；   云南-侯自富：   1. 新增排污许可需联网通知督促市州； 2. 省厅服务器中断，数据补全工作； 3. 虚假标记停运，数据异常核实，执法局下发交办单； 4. 根据省厅文件要求，提供国发平台使用情况说明文件及梳理业务流程图； 5. 近期糖厂开机情况核实数据与生产工况是否一致； 6. 配合信息中心完成13台服务器基线扫描工作； 7. 交换监控工具平台存在弱口令问题进行整改； 8. 昆明市监控中心来省厅讨论，数据回流昆明市平台问题，目前正在写申请材料   邛崃-董庆鑫：   1. 自动升级工具部署调试完成； 2. 重污染配合大气科提供数据支持； 3. 验收资料整理；   遂宁-段德康：   1. 自动升级工具部署调试 ； 2. 协助各科室提供数据报表21份 ； 3. 完成各类会议保障55场/次； 4. 数智安全平台-遂宁市生态环境局官网文章错敏字整改、栏目补全32条 ； 5. 12月新纳入9家考核企业，督促企业安装联网； 6. 排查大气企业排污许可证公开端信息，更变考核监测因子 ； 7. 更变办公室，整理新老办公室的物品，规整电脑打印机及配置物品、清理杂物； 8. 迎接省上领导，库房、机房、一楼大厅、会议室设备杂物搬运整理，卫生打扫 9. 数据回流功能-张旭协助安装数据共享箱 10. 协助电信员工排查视频监控掉线点   凉山-梁佳妮：   1. 自动升级工具的调试和新补丁包升级； 2. 政务数据告警目录的更新； 3. 数据回流至省上的准备工作； 4. 要求各个区县没联网的企业加快联网进度； 5. 代理服务器漏洞处理； 6. 项目尾款结款。   成都-李旭鹏：   1. 安装联网排查； 2. 完成有效传输率周报，月报，分析有效传输率较低企业原因，提升有效传输率； 3. 完成数据分析每周周报； 4. 电子督办反馈核实工作； 5. 处理新运维登记平台相关工作； 6. 玻璃陶瓷关键工况参联网工作已全部完成； 7. 系统升级工作； 8. 成核对成都市2024年建设项目环保清单中属于24年重点名录企业的在线联网、不具备安装联网情况，23个区县已核对完成；   德阳-贾丽霞：   1. 自动升级工具部署调试完成； 2. 交换语句执行错库对接人协助处理； 3. 异常线索查看； 4. 年底玻璃陶瓷安装情况，自动监控情况，支队工作情况总结； 5. 管理端和通讯扩容； 6. 企业2023年全年排放量测算；   甘孜-王家俊、卢瑞：   1. 自动升级工具部署调试完成； 2. 移动执法案件补录入口即将关闭，执法案卷录入； 3. 指导区县录入执法案卷； 4. 会议保障；   宜宾-王敏：   1. 自动升级工具部署调试完成； 2. 推进乡镇污水处理厂进口联网； 3. 启动重污染全是废气对比分析表排放量； 4. 重污染期间的值守工作； 5. 处理数据对比分析问题； 6. 两家陶瓷工况未联网。 7. 给其他科室提供数据；   贵州-张春梅：   1. 升级铜仁市、黔南州的4.3； 2. 目前贵州省除了贵阳全部升级完成； 3. 暂未切换的市州是外网问题和使用2G卡传输的问题未解决FF1B   贵阳-韦光义：   1. 12月初用物联网卡传输的点位全部通讯中断。 2. 4.3上云服务器资源还未分配； 3. 下游验收资料调整邮寄打印； 4. 自动污染物联网台账表完善； 5. 统计贵阳市台套； 6. 统计污水处理厂进口换卡联网跟进 |
| 遗留问题 | 1. 四川省调用大华视频回放无法查看问题； 2. 乐山自动升级工具启动下发任务导致程序死机问题； 3. 排查系统推送企业或排口缺少的问题和最新一次申领排污许可时间未更新的问题； |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 贵州省运维合同续签评审 2. 贵阳是运维方案确定和运维评分标准编写 3. 贵州区域海创值守合同签订，全部已经签订完成 4. 到期的值守企业合同续签沟通续签事宜 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 四川新报表协调； 2. 四川运维系统账号分配； 3. 四川的动管不部署在地市，地市采用页面调用的方式实现访问； 4. 四川用自动工具升级未完成补丁； 5. 排查系统更新不及时跟进 6. 年终工作总结，年报撰写等； 7. 各大区推进安装联网及有效传输率提升； 8. 重污染天气应急； |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 四川省数智化运维开发合同的签订跟进  贵阳运维投标 |
| 月度目标跟进计划 |  |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 |  |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |