|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区2月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 2月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 四川：   1. 省制定全年工作计划。 2. 运维系统答疑。 3. 和研发沟通系统改动事宜。 4. 其他行业电子督办完善。 5. 信息中心南25年项目方案公示，项目需求说明书修改，完成，目前项目需求说明书客户审核中。 6. 动管服务器申请，2月完成服务区需求说明编写，3月由客户集中向省政府发函申请服务器； 7. 南充迁云方案编写完成，跟进南充超标接口需求，反馈项目审核。 8. 按领导要求，对比固定污染源档案与系统的基本信息差别，梳理出问题企业清单，已梳理完成反馈客户。 9. 重污染天气为其他科室提供数据分析，编写自动监控技术服务项目请示报告，准备验收资料 10. 核实监督执法正面清单企业，反馈两家严重超标企业线索任务。 11. 超期未联网企业下发督办，处理传输率低的问题。 12. 配合张旭处理企业新排口录入。 13. 新接入企业设备异常。 14. 纳入一批新企业，对企业进行标记培训。 15. 给用户新增部公众号异常线索接收账号。 16. 重污染天气数据保障。 17. 成都大气帮扶协助。 18. 统计25年大气长期零值企业名单。 19. 非现场执法相关信息准备资料整理。 20. 每天智慧执法线索中心处理线索。 21. 眉山环龙新材料解挂相关事宜（去眉山出了两次差）。 22. 1月的实时数据导出，关键工况参数实时数据和研发沟通写的新接口。 23. 执法任务上传之后的审核退回。 24. 月调度会数据统计。 25. 玻璃、陶瓷关键工况参数调度（目前联网率83.08%）。 26. 自动监控调度平台严重超标反馈。 27. 协助检测科调度视频监控联网。 28. 德阳三级统筹系统单点登录调试。 29. 智慧执法平台自建任务。 30. 会议支持。 31. 智慧执法平台案卷录入教程 32. 宜宾企业联网申请、设备验收、配发MN号、查看企业的超标、异常、掉线、恒值情况，周报、月报的制作、平台升级 33. 找对接人处理管理端无法创建企业端账号问题、数据对比分析无法使用、报错问题 34. 处理乡镇污水处理厂平台没有流量问题 35. 排污许可审核（主要审核自动监测是否联网部分） 36. 参加信访工作视频会议、大气攻坚污染防治会 37. 处理平台标准与排污许可不一致问题 38. 遂宁、达州升级，数据备份 39. 协助大气科室提供数据报表34份、实时沟通反馈企业排放情况 40. 处理企业掉线、数据缺失、监测设备故障、通讯故障、超标通知、指导企业春节复工标记等问题39件，向支队、区县大队推送相关线索、协助处理15件 41. 应支队要求，省督办平台遂宁市15个执法用户开通微信APP《污染源监控》-企业小时超标数据提醒（需要部级建号） 42. 完成各类会议保障31场/次 43. 数智安全平台-遂宁市生态环境局官网文章错敏字整改、栏目补全61条 44. 数智安全平台-遂宁市生态环境局官网-第一季度上级检查报告内容整改。   云南：   1. 日常工作（系统升级测试验证、系统服务器巡检、公众号异常线索的统计数据核实反馈、严重超标调度平台反馈情况核实反馈指导督促填报）； 2. 对照排污许可管理端，统计新增联网单位信息，反馈属地督促安装联网； 3. 排查系统中暂缓联网的排污许可单位目前排污许可证要求情况及是否联网国发平台情况统计； 4. 玉溪市通海县虚假标记停运、流量数据异常情况统计核实发客户处理； 5. 信息中心安排工作处理； 6. 一家垃圾焚烧365值守费用回款   贵州：   1. 24年退出联网企业统计 2. 企业在线信息汇总统计 3. 无线传输换成广电物联网卡出现异常（只适配万维版本，具体看之后要求） 4. 新增企业添加信息 5. 1月通报数据统计，反馈给客户。 6. 日常工作：有效传输率统计，不足95%分析原因。调度区县处理省平台推送的任务，非现场平台推送的任务，电子督办平台事中、事后督办及异常线索。 7. 切换安顺4.3平台   重庆：   1. 业务移交相关事项处理（移交监测）（协助整理信息、参加调度会等）； 2. 验收材料调整（验收后根据专家意见、客户要求进行完善补充）； 3. 问题处理（有效传输率、数据对接、交换等） 4. 补丁升级； 5. 商务协作（配合商务对接处理相关事项）； 6. 排口迁移（一批） |
| 遗留问题 | 1. 重庆：督办问题已提单子，暂未排查出原因； 2. 重庆：24年年末的项目验收未完成； 3. 重庆：排口迁移（未完成） 4. 达州数据共享箱处理 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1.邛崃运维项目沟通和续签问题 2.成都市运维项目跟进和方案编写 3.四川省第三方运维监管合同签订-计划下周签订 4.德阳市客户拜访和项目推广 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 四川省：   1. 跟进测试视频展示问题 2. 25年项目招投标准备工作 3. 跟进南充超标接口需求 4. 凉山验收资料准备 5. 成都交换服务器申请扩容 6. 成都非现场执法指南整理 7. 其他行业电子督办测试，根据经验形成规则给总队跑模型； 8. 电子运维平台任务完成率提升，督促运维即使完成。 9. 德阳继续协助监测科、信息中心、支队调度视频监控安装和设备在线情况，督促未安装的企业完成安装联网；   贵州重庆云南：   1. 业务移交相关事项协同； 2. 日常运维工作； 3. 排口迁移； 4. 推进验收事项 5. 重庆协助商务完成项目续签 6. 贵州2024年验收资料汇总 7. 计划黔南州系统切换 8. 日常运维工作、新增排污许可重点单位及未完成排查情况的18家单位联网督促 9. 配合监控中心、省环科院要求的相关工作 10. 不参与联网申请填报指导确认 11. 云南2024年项目验收技术审查文档书写走审批流程，2025年项目招标相关材料准备，2026年项目申报相关材料准备 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 |  |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |