|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区3月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 3月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 四川：   1. 日常工作。 2. 主要以页面对接为主，页面整合目前已完成微信公众号、系统跳转、4A对接，后续还需企业端对接。 3. 交办单下发处理、电子督办处理、派发的线索 核实、还有系统优化、客户反馈国产化系统上面访问我们的系统太卡了、已联系张旭他们进行排查，但是还没有解决、央督错情表核查校对、行业检查要点表制作。 4. 信息中心25年项目跟进，完成项目招投标以及项目合同修改，目前项目合同客户审核中。 5. 动管服务器申请，已分配新服务器完成程序部署。 6. 视频展示问题跟进，已升级补丁包，将升级后的问题反馈研发。 7. 省厅mongo服务器扩容方案编写，已提交申请，4月份进行扩容。 8. 省厅tomcat漏洞问题处理，已升级漏洞补丁包处理漏洞。 9. 用电量对接工作，已拿到接口反馈张旭，但是接口文档内容不全，不满足我们的系统要求，已反馈客户。 10. 企业基本信息整改工作，客户将之前整改后的情况汇报中心领导，领导让对剩下的75家进行修改，已将能修改的29家进行修改，并整理报告反馈客户。 11. 安装联网排查：完成4家企业联网排查（因排污许可证信息变更同步更新，需重新排查）；处理排污许可证变更但排查系统未及时同步企业1家；完成3月份自动监控安装联网月报。 12. 完成有效传输率周报、月报。分析有效传输率较低企业原因，提升有效传输率，3月即时、补全有效传输率均达标；完成东部新区4家企业有效传输率数据迁移。 13. 完成数据分析每周周报。 14. 大气污染防治强化管控保障：导出、分析每日小时、日超标数据企业，异常数据电话提醒企业，每日异常情况汇报客户。 15. 完成调查支队转发12家在线数据存在较大嫌疑 企业2024年11月至今异常数据分析，异常线索结果提供给调查支队。 16. 分析成都市65家污水处理厂2025年1月至今异常数据，异常情况电话告知区县。 17. 协助省上完成2022年全省废气、废水异常排放量数据修正。 18. 电子督办反馈核实工作，每天查看反馈情况，转发区县按规定时间在平台处理。 19. 每日转发企业数据缺失名单，督促区县每日中午12点前完成数据补传、标记。 20. 跟客户外出检查调研生产工况自动标记上传事项。 21. 完成每周服务器巡检，平台补丁包升级。 22. 协助客户开展2025年重点名录征求意见稿相意见反馈。 23. 完成省上下发87家排污许可信息平台关联工作。 24. 完成通讯服务器增长过快问题解决。 25. 参加成都智慧执法平台业务功能培训。 26. 按客户要求完成成都自动监控数据分析项目情况说明报告。 27. 参加省总队和智慧执法平台技术人员，来德阳开展的“智慧执法平台技术指导和使用问题反馈交流会议”。 28. 全市执法人员参加装备培训和全市2025年执法工作会的会议保障。 29. 配合大气污染攻坚防治工作，在线监控数据盯防分析。 30. 发布“关于做好2025年重点单位自动监控安装联网工作的通知”。 31. 配合市委巡察组调度排污许可证管理数据和在线监控数据，协助支队收集整理2021年以来区县局向市局请示报告的重要事项批复、意见、决定（收集电子目录和电子台账，收集含领导签批的纸质材料和扫描电子档）等工作。 32. 协助支队人员在智慧执法平台自建非现场检查任务。 33. 德阳信息中心服务器搬迁，测试网络和恢复各平台服务正常运行，申请重算德阳即时有效传输率，提醒并督促企业补传缺失数据。 34. 在线监控数据异常线索分析。 35. 3月德阳严重超标企业2家，已在“重点排污单位自动监控工作调度平台”完成填报 36. 两家污水处理厂基本信息录入错误，进水口当排口录入问题处理，基本信息更正以及数据迁移，目前提交了需求。 37. 凉山州物联网接入项目需要把重点污染源数据通过数据接口接入物联网平台事宜对接 38. 物联网设备接入情况调研表以及征求意见稿 39. 凉山州化工园区接入情况对接 40. 凉山州七家砖厂退出联网以及退出重点名录事项对接，数据重算事项对接 41. 系统漏洞处理。 42. 处理企业掉线、数据缺失、监测设备故障、通讯故障、超标通知等问题68件，向支队、区县大队推送相关线索、协助处理14件。 43. 2025年重点名录企业梳理及企业基本信息整改 44. 监测站多个站点录入、数据上传对接 45. 巴中远程问题、交换根目录配置错误，内存爆满。达州企业端生产设施工况标记无法查看等问题处理 46. 市委巡检一个月，2022年-2024年工作内容整理、《遂宁市生态环境局官网》内容整理，巡检时对长天长平台讲解 47. 迎检，演示汇报《重点排污单位自动监控与基础数据库系统(管理端)》平台功能及对生态环境局各科室的协助及重点企业的监管 48. 完成各类会议保障45场/次，参加会议5场。会场摄像头分屏问题、投屏声音故障处理 49. 数智安全平台-遂宁市生态环境局官网文章错敏字核对整改319条 50. 遂宁市生态环境局重点工作安排及落实情况（3-4月） 51. 重污染预警期间查看全市二氧化硫数据，整理异常增大企业名单，重污染预警报表 52. 排污许可审核（主要审核自动监测是否联网部分） 53. 整理19年至2025年所有批复以及请示文件 54. 完成2023年-2025年二氧化硫排放量数据统计，整理较去年增大的企业名单 55. 整理全市新增以及更换设备的废气企业名单 56. 整理市控平台企业名单以及监测因子 57. 督促乡镇污水处理厂联网 58. 有效传输率低企业的数据分析，有三家砖瓦厂去年纳入，今年要关停，无法安装监测设备，进行数据接入。影响较大 59. 水排放企业的标记更正 60. 智慧平台任务发布派发处理反馈 61. 调度智慧执法中省上发下来的执法任务 62. 联系企业补传缺失数据,指导企业正确理解标记规则，确保数据完整性 63. 指导企业处理运维任务，提高运维任务完成率、任务及时完成率 64. 填写中等调查单位表，给出危险废物治理和危险废物焚烧企业是否安装在线的建议 65. 在移动执法平台中上报两份行政执法处罚案卷 66. 值勤备勤中心：省上下来调研重点工作开展情况，以及市级数据分析项目，智慧执法平台使用情况。在307开展座谈会，会中提供支持，并根据市州调研提纲完善里面内容。省总队举办的气排球联赛小组赛抽签工作会议。视频讨论会和省上月调度会。会中提供支持 67. 制作智慧执法电子案卷录入指南 68. 写白玉垃圾焚烧有关事项提示函的草稿，编辑甘孜州所有企业超标报表汇报，写3月在线工作进展汇总表 69. 帮客户整理文件、搬办公室、整理执法装备仓库 70. 每日线索查看 71. 提交线索审核 72. 中央审计资料整理 73. 12345便民服务工单处理3份 74. 2月实时数据导出 75. 2025年工作计划的规划、任务安排 76. 其他行业电子督办规则的制定以及后续测试与跟进   云南：   1. 日常工作（系统升级测试验证、系统服务器巡检、公众号异常线索的统计数据核实反馈、严重超标调度平台反馈情况核实反馈指导督促填报、6家交办单协助相关州市填报）； 2. 对照排污许可管理端，统计新增联网单位信息，反馈属地督促安装联网； 3. 排查系统中暂缓联网的排污许可单位目前排污许可证要求情况及是否联网国发平台情况统计； 4. 排查系统不参与联网申请指导州市填报及省级审核确认； 5. 虚假标记停运、流量数据异常情况统计核实发客户处理； 6. 根据云南省生态环境厅关于商请提供2024年“无废城市”建设工作进展情况的函，提供近云南省三年垃圾焚烧数据，申请数据仓处理 7. 信息中心安排工作处理（26年项目材料、信创改造材料及费用明细等填报）   贵州：   1. 统计2024年在考核，2025年退出考核的企业数量，排口与监测因子明细企业在线信息汇总统计 2. 验收资料调整 3. 云资源清单与申请报告填写 4. 企业不联网申请申报。 5. 办公室资产清点。 6. 送下游验收资料，等块数据盖章验收报告 7. 日常工作：率统计、企业问题答疑、省平台、非现场执法平台任务调度、督办核实调度，企业联网等。 8. 铜仁市升级4.2系统,mongodb服务器崩溃，重新装mongodb、做数据迁移（继续观察后续运行情况） 9. 今年2月开始，每月统计提交排查系统全国联网统计企业数量，排放口数量，该页面删除注销企业后仍然显示，已向总部反馈该问题，还未有后续。 10. 提交5家重点企业不联网的申请，均已通过。   重庆：   1. 日常服务工作验收材料调整（验收后根据专家意见、客户要求进行完善补充）； 2. 垃圾焚烧企业频繁缺数问题协助排查 3. 补丁升级； 4. 项目续签事项协调处理 5. 项目验收相关材料、汇报整理 6. 交办单事项处理（调度、预审、走流程审批、录入） 7. 其他临时安排事项处置 |
| 遗留问题 | 1. 四川：交换平台升级 2. 云南：合同未招标采购（省数据局还未下发资金，待下发后开始采购（单一来源）） |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1.第三方运维监管技术服务合同签订 2.省信息中心合同招投标 3.贵阳市运维招投标和合同签订  4.贵州省运维项目续签沟通 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 四川省：   1. 跟进测试视频展示问题 2. 25年项目招投标准备工作 3. 按中心领导要求，系统对接水印 4. 联网排查，跟进1家排污许可重点管理新增企业联网工作，月报，安装联网率统计；开展25年新增重点名录企业联网事项 5. 有效传输率分析提高，完成周报、月报汇报。 6. 异常数据分析、执法线索推送。 7. 电子督办反馈核实工作。 8. 国控平台交换服务器内存扩容跟进。 9. 成都项目验收资料整理。 10. 完成重点排污单位自动监控与基础数据库系统操作、数据分析，四川省污染源自动监控运维管理系统培训。 11. 阿坝州出差、按客户需求安排 12. 凉山验收资料整理 13. 射洪河东隆泰环保工程有限公司入水口超标报错问题。经排查客户录入污水处理厂时，录成一般污水企业，入水口只能用排水口录入。已咨询刘迪，出水口和入水口不在一个表，删除企业重新录入，可能导致数据缺失或者无法使用，所以暂时不变更。 14. 巴中的数据回流 15. 会议室无纸会议系统及设备故障处理 16. 配合大气污染攻坚防治工作，在线监控数据盯防分析 17. 发布德阳1季度在线监控方面工作不足之处通报 18. 配合客户完成双随机和自建任务 19. 市委巡察组入驻德阳，继续配合支队提供2021年以来各类所需材料的整理 20. 宜宾督促乡镇污水处理厂联网 21. 日常工作以及电子运维台账完成率以及及时完成率的提高。 22. 3月实时数据导出中 23. 去总部参加培训 24. 审计资料待命，随时做好资料提供 25. 异常数据预警确定规则   贵州重庆云南：   1. 贵阳验收报告盖章情况更进 2. 贵阳下月验收资料 3. 贵州下月验收资料 4. 云南新增排污许可重点单位及未完成排查情况的16家单位联网督促 5. 配合监控中心、省环科院要求的相关工作 6. 不参与联网申请填报指导确认 7. 完成2024年云南项目验收材料，2025年项目招标相关材料提供及完成合同签订 8. 根据验收会中专家反馈意见的整改 9. 重庆项目续签事项的协作 10. 日常工作 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 |  |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |